**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Konto** | **INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ** | **Plan za 2021.** | **Izvršenje 30.06.2021.** |
| 02 |  | **Komunalno gospodarstvo** | **2.732.500,00** | **65.134,79** |
|  | 42 | Nerazvrstane ceste | 400.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Asfaltiranje prometnice u Dragoslavcu – Crno selo | 190.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi | 182.500,00 | 0,00 |
|  | 42 | Autobusna stajališta i nadstrešnica | 100.000,00 | 0,00 |
|  | 41 | Građevinsko zemljište | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Otkup suvlasništva u Domu kulture Jurice Muraia - Pleškovec | 150.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja Poduzetničke zone Brezje | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja stambene zone u Brezju | 300.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Reciklažno dvorište | 100.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Oprema za mrtvačnicu | 50.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Radi strojevi i oprema - traktori | 200.000,00 | 65.134,79 |
|  | 42 | Turistička infrastruktura | 100.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Energetski pregled javne rasvjete | 40.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Javna rasvjeta u poduzetničkoj zoni | 100.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja optičke mreže – širokopojasni internet | 100.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja WIFI infrastrukture – WIFI4EU | 120.000,00 | 0,00 |
| 03 |  | **Društvene djelatnosti** | **3.645.000,00** | **458.701,31** |
|  | 42 | Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija škola | 50.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Namještaj i oprema  | 20.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Namještaj i oprema za dječje vrtiće | 50.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja dječjeg igrališta vrtić Brezje | 375.000,00 | 287.680,50 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – osnovna škola | 1.000.000,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture | 300.000,00 | 73.404,15 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Jurovski centar | 100.000,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dječji vrtić Brezje | 600.000,00 | 49.456,63 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Frkanovec | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Zasadbreg | 50.000,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica | 200.000,00 | 32.318,78 |
|  | 42 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg | 300.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Dodatna ulaganja Dječji vrtić Dom mladeži Lopatinec | 0,00 | 15.841,25 |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **6.377.500,00** | **523.836,10** |

Ovaj polugodišnji Izvještaj Plan razvojnih programa sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu.

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU**

KLASA:400-08/21-01/01

URBROJ:2109/16-03-21-3

Pleškovec, 28. rujna 2021.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

**Anđelko Kovačić**