



**REPUBLIKA HRVATSKA PRIJEDLOG**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:400-09/22-01/01

URBROJ:2109/16-03-22-1

Pleškovec, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj \_\_\_. sjednici, održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022. godine donijelo je

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture**

**u Općini Sveti Juraj na Bregu za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu-Program) utvrđuje se građenje komunalne infrastrukture te sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Financiranje građenja komunalne infrastrukture vrši se iz sljedećih izvora:

* komunalni doprinos,
* komunalna naknada,
* proračun Općine,
* naknade za koncesije,
* fondova Europske unije,
* kapitalne pomoći iz Državnog proračuna i
* kapitalne pomoći iz županijskog proračuna.

**Članak 2.**

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture bazira se na sljedećim skupinama komunalne infrastrukture:

* nerazvrstane ceste,
* javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
* javne zelene površine,
* građevine i uređaji javne namjene,
* javna rasvjeta i
* groblja.

**Članak 3.**

Ovim Program određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
6. druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

**Članak 4.**

Tabelarni prikaz građenja komunalne infrastrukture:

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 50.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **50.000,00 EUR** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 421311 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 60.000,00 EUR |
| 02. | 421311 | Izgradnja Stambene zone u Brezju – građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 50.000,00 EUR |
| 03. | 42131 | Modernizacija nerazvrstanih cesta - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 100.000,00 EUR |
| 04. | 421312 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 20.000,00 EUR |
| 05. | 323751 | Projektiranje prometnice Ljudevita Gaja u Lopatincu - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 10.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **240.000,00 EUR** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNA RASVJETA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta - građenje | programi Ministarstva, proračun Općine | 15.000,00 EUR |
| 02. | 421441 | Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi - građenje | proračun Općine | 10.000,00 EUR |
| 03. | 421444 | Javna rasvjeta u Poduzetničkoj zoni Brezje - građenje | proračun Općine, komunalni doprinos | 30.000,00 EUR |
| 04. | 323755 | Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec - procjena troškova projektiranja | proračun Općine, komunalni doprinos | 15.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **70.000,00 EUR** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 42146 | Turistička infrastruktura - građenje | proračun Općine | 20.000,00 EUR |
| 02. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica - građenje | proračun Općine | 25.000,00 EUR |
| 03. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec - građenje | proračun Općine | 100.000,00 EUR |
| 04. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture - građenje | komunalna naknada, komunalni doprinos | 30.000,00 EUR |
| 05. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Turističko kulturni centar Jurica Muraia - građenje | proračun Općine, programi Ministarstva | 70.000,00 EUR |
| 06. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec - građenje | Programi Ministarstva, proračun Općine | 70.000,00 EUR |
| 07. | 45116 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec - građenje | proračun Općine, komunalna naknada | 150.000,00 EUR |
| 08. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh - građenje | programi Ministarstva, komunalna naknada | 40.000,00EUR |
| 09. | 45118 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Močvara Okrugli Vrh - građenje | proračun Općine, komunalna naknada | 50.000,00 EUR |
| 10. | 45119 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec - građenje | proračun Općine, komunalna naknada  naknade za koncesije | 20.000,00 EUR |
| 11. | 323752 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Brezje - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 25.000,00 EUR |
| 12. | 323759 | Projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 10.000,00 EUR |
| 13. | 323756 | Izrada idejnog rješenja – Poduzetnički akcelerator - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 10.000,00 EUR |
| 14. | 323757 | Projektiranje – Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 32.000,00 EUR |
| 15. | 323758 | Projektiranje – Poduzetnički akcelator - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 40.000,00 EUR |
| 16. | 421211 | Reciklažno dvorište - građenje | proračun Općine | 15.000,00 EUR |
| 16. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Brezje - građenje | proračun Općine  komunalna naknada | 700.000,00 EUR |
| 17. | 45121 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na građevinskim objektima – Radovi na SRC Brezje - građenje | proračun Općine  komunalna naknada | 25.000,00 EUR |
| 18. | 45122 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu - građenje | proračun Općine  komunalna naknada | 500.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **1.932.000,00 EUR** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg – građenje | proračun Općine | 150.000,00 EUR |
| 02. | 42140 | Izgradnja dječjeg igrališta vrtić Lopatinec - građenje | proračun Općine | 15.000,00 EUR |
| 03. | 42141 | Izgradnja rukometnog asfaltiranog igrališta – SRC Brezje - građenje | proračun Općine | 30.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **195.000,00 EUR** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica – građenje | proračun Općine | 150.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **150.000,00 EUR** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 42135 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi – građenje | proračun Općine | 100.000,00 EUR |
| 02. | 323754 | Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC i DC ceste - procjena troškova projektiranja – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 25.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **125.000,00 EUR** |

**POSTOJEĆA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE SE REKONSTRUIRATI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GROBLJA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2023. godinu** |
| 01. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza - građenje | općinski proračun | 20.000,00 EUR |
| **UKUPNO** | | |  | **20.000,00 EUR** |

**Članak 6.**

Program građenja komunalne infrastrukture – rekapitulacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Skupina komunalne infrastrukture** | **Plan za 2023. godinu - EUR** |
| 01. | Nerazvrstane ceste | 290.000,00 |
| 02. | Javna rasvjeta | 70.000,00 |
| 03. | Građevine i uređaji javne namjene | 1.932.000,00 |
| 04. | Javne zelene površine | 345.000,00 |
| 05. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 125.000,00 |
| 06. | Groblja | 20.000,00 |
| **SVEUKUPNO** | | **2.782.000,00** |

**Članak 7.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Izvor prihoda** | **Procjena prihoda u EUR** |
| 01. | prihod od komunalnog doprinosa | 20.000,00 |
| 02. | prihod od komunalne naknade | 26.500,00 |
| 03. | prihodi od koncesija | 4.250,00 |
| 04. | fondovi Europske unije | 1.000.000,00 |
| 05. | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 500.000,00 |
| 06. | kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 245.000,00 |
| 07. | proračun Općine | 986.250,00 |
|  | **UKUPNO** | **2.782.000,00** |

**Članak 8.**

Opseg poslova na građenju komunalne infrastrukture može se mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s odlukom općinskog načelnika i Općinskog vijeća, a prema priljevu financijskih sredstava predviđenih kao izvor financiranja.

**Članak 9.**

Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju ovog Programa, za prethodnu godinu.

**Članak 10.**

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

**PREDSJEDNIK**

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić